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现对南泉建文峰通道沿线边坡整治工程优化设计进行比选。欢迎符合条件的承包商前来参加。
一、比选内容
	项目内容
	最高限价（元）
	资金来源
	备注

	南泉建文峰通道沿线边坡整治工程优化设计
	451500
	自筹
	


二、承包商资格要求
（一）基本资格条件
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.成立三年以上的，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
注：1-6条由承包商自行承诺，详见响应文件格式（四）。
（二）资格条件
1、供应商须具备建设行政主管部门颁发有效的工程设计公路行业(公路)专业甲级以上资质。（提供资质证书复印件并加盖供应商公章）。
注：提供有效的资质证书副本复印件或扫描件并加盖单位公章。
2、供应商拟派的项目负责人、技术负责人、道路专业负责人须具备高级及以上工程类专业技术职称。（提供职称证复印件并加盖供应商公章）。
三、服务内容及要求
（一）项目概况
（1）项目名称：南泉建文峰通道沿线边坡整治工程优化设计
建设地点：重庆市巴南区南泉街道
建设规模及内容：南泉建文峰通道沿线边坡整治工程已开工建设，因现场雨水冲刷，施工区域局部出现塌方、松散、掉块导致边坡范围扩大，本次设计范围为新增11段边坡的滑坡垮塌区域，同时对沿线排水系统改造或新增排水设施，确保内部排水通畅，并对破损的路面进行处治及道路沿线裸露边坡实施绿化。估算建安费756.87万元。
主要设计内容包括：涉及专业包括但不限于：道路工程、岩土工程、结构工程、排水工程、景观工程等。
（二）服务内容
负责以上建设内容的方案设计、施工图设计，配合完成审查及后期服务工作。
（三）服务要求
各项技术标准应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求。国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准规定。
四、项目商务要求
（一）服务期限
合同签订后30个日历日。
（二）付款方式
提交审查合格的施工图成果资料后10个工作日内支付至设计费的90%，工程完工验收后10个工作日内支付至设计费的100%。
（三）其他
1.成交承包商确定后，由采购人和成交单位按照相关规定和程序办理有关手续，签订合同。
2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
3.本项目不允许转包、挂靠。
4.本项目所涉及需提供的佐证材料和有关复印件，均需加盖公章。
五、资格审查及评标办法
（一）资格审查
符合“二、承包商资格要求”的所有要求。
（2） 评审办法
本项目采用经评审的综合评分法评审方法。
本项目采用综合评分法，具体如下：	
1.分值构成 （总分100分）：报价30分；技术部分40分；商务部分30分。
2.报价(30分):有效的竞采报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:
竞采报价得分=(评标基准价/竞采报价)X价格权重X100。
(按四舍五入法保留两位小数)。
3.技术部分（40分）
（1）内容完整性和编制水平（10分）：内容完整，条理清晰，符合相关规定，语言简明、准确、规范。
（2）总体设计思路（7）：对本项目的理解和总体设计思路是否清晰，对现状边坡分析是否充分，对现状排水问题梳理是否准确。
（3）专业工程设计（15）：各专业设计内容是否齐全，边坡治理的方式是否符合现场地质条件，且合理有效；排水改造或新增排水设施设计是否合理；破损路面处治及道路沿线裸露边坡绿化设计是否合理。
（4）重难点分析（5）：对本项目重难点描述是否准确，关键技术问题解决方案是否完整、切实可行。
（5）投资估算（3）：投资估算编制是否全面，工程经济性是否较好。
4.商务部分评分标准（30分）
（1）承包商承担过边坡设计项目的业绩每个得3分，此项最多得9分。（证明材料为签订的合同复印件并加盖供应商公章）
（2）项目负责人具备注册土木工程师(岩土工程)执业资格得3分，具备一级注册结构工程师执业资格得3分，具备注册土木工程师（道路工程）执业资格得3分，此项最多得9分。
（3）技术负责人具备注册土木工程师(岩土工程)执业资格得3分，具备一级注册结构工程师执业资格得3分，此项最多得6分。
（4）道路专业负责人具备注册土木工程师（道路工程）执业资格得3分，具备注册公用设备工程师（给水排水）执业资格得3分，此项最多得6分。
注：以上执业资格证书须在承包商本单位进行注册可参与评分。
（三）出现下列情况之一的，应当取消其参与承包商比选资格：
1.不具备比选文件中规定的资格要求的；
2.报价超过比选文件中规定的最高限价的；
3.承包商串通投标的；
4.法律、法规规定的其他无效情形。
六、联系方式
采购人：重庆巴洲大健康产业发展集团有限公司
联系人：陈老师
电  话：023-66238079
地  址：重庆市巴南区龙洲大道265号
七、承包商提交响应文件
（一）承包商提供的响应文件需装入大袋中密封并加盖公章，并在封套上写明如下内容：
比选人名称：                         
比选申请人名称：   （全称并加盖单位法人章） 
（项目名称）比选响应文件
在2026年 6月26日9时30分（开标时间）前不得开启
[bookmark: _GoBack]（二）比选响应文件递交的时间为：比选当日现场递交。
（三）比选和开标地点：重庆市巴南区龙洲大道265号
    （四）开标时间：2026年 6月26日9时30分（北京时间）
（五）逾期送达或者不按照比选文件要求密封的申请文件，应当拒收。
八、比选程序
（一）评审人员和监督人员签到。
（二）现场收取投标文件（密封袋形式）。
（三）承包商法定代表人或授权人签到。
（四）对投标文件密封情况进行检查。
（五）对承包商法定代表人或授权人进行身份确认（核验身份证原件和代理人授权委托书、养老保险证明材料原件），若经核实上述材料与实际不符的，不得参与比选。
（六）承包商确认报价并签字。
（七）对承包商提供的比选文件进行资格审查和符合性审查。
（八）报告评审结果。
（九）评审结束。
注：在不违背相关法律法规规定的情况下，项目单位可根据项目实际情况对比选文件范本进行适当调整。
附件                    

响应文件（格式）

项目名称：




响 应 文 件

  




承包商： 　　　　              　　（盖单位公章）


 年    月    日
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一、法定代表人（负责人）授权委托书（格式）

法定代表人（负责人）授权委托书
致：（项目单位名称）：
（法定代表人/负责人名称）是（承包商名称）的法定代表人/负责人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）电话代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签字负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                    法定代表人/负责人：
（签字或盖章）                  （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）
（承包商公章）
年   月   日








二、报价函
报价函
（比选人）：
我方收到                        （项目名称）的比选文件，经详细研究，决定参加该项目的比选。
1. 愿意按照比选文件中的要求，提供本项目的服务，报价
为（大写）：         元（小写）：          。
2.我方现提交的响应文件为：响应文件纸质档  份。
3.我方承诺：本次比选的有效期为90天。
4.我方完全理解和接受贵方比选文件的规定和要求及评审办法。
5.在整个比选过程中，我方若有违规行为，接受相关法律法规给予的惩罚。
6.我方若中选，将按照比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

承包商名称（公章）：
年   月   日




三、资格文件
1、竞选人须具备建设行政主管部门颁发有效的工程设计公路行业(公路)专业甲级以上资质。
2、具备有效的营业执照。
3、竞选人拟派的项目负责人、技术负责人、道路专业负责人须具备高级及以上工程类专业技术职称。须提供职称证书及竞选人为其缴纳的2026年2月至2026年5月的个人社保。
















四、诚信承诺书
项目名称：南泉建文峰通道沿线边坡整治工程优化设计

致：（比选人）：

（承包商名称）郑重声明，我公司具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，并随时接受项目单位的检查验证，符合比选文件要求的承包商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。
特此声明。


（承包商公章）
年   月   日



五、询比文件规定的其他资料




（结束）
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