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巴南区限额以下工程建设项目比选文件




项 目 名 称：巴南区龙洲水岸片区城市更新项目-本体修缮改造工程监理

采 购 人：重庆巴洲文化旅游产业集团有限公司







  2026 年8月
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现巴南区龙洲水岸片区城市更新项目-本体修缮改造工程监理进行比选。欢迎符合条件的承包商前来参加。
一、比选内容
	项目内容
	最高限价（元）
	资金来源
	备注

	巴南区龙洲水岸片区城市更新项目-本体修缮改造工程监理
	521780
	集团统筹
	


二、承包商资格要求
（一）基本资格条件
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.成立三年以上的，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
注：1-6条由承包商自行承诺，详见响应文件格式（四）。
（二）资格条件
供应商须具备建设行政主管部门颁发的有效的房屋建筑工程监理乙级及以上资质。（提供资信证书复印件并加盖供应商公章）。
注：提供有效的资质证书副本复印件或扫描件并加盖单位公章
三、服务内容及要求
（一）项目概况
（1）项目名称：巴南区龙洲水岸片区城市更新项目-本体修缮改造工程监理
建设地点：重庆市巴南区龙洲湾街道
建设规模及内容：涉及重庆市巴南区龙洲湾街道龙洲水岸A栋、AB连接栋、B栋、C栋，建筑面积约5.6万平方米，涵盖结构、建筑、机电、室内四个系统共32个细项。项目主要建设内容包括：结构系统修缮60000㎡，包括钢筋外露排危、楼板开裂渗漏排危、屋面结构破损修缮及功能调整区域加固等；建筑系统修缮包含防水工程12252.76㎡，涉及露台与坡屋面、外墙、挡墙侧防水及变形缝等修补，以及建筑工程16779.30㎡，含立面与坡屋面原样修缮、木作装饰、栏杆、防火门及室外消防楼梯等排查或原样修复；机电系统修缮覆盖面积11509.318㎡，包括暖通系统（含风管、风机等）、给排水系统（含屋顶水箱、消防栓箱、消防管道、气体灭火及室外总管网等）、电气系统（含应急照明、自动消防报警、电气火灾监控与电源监控、供电系统等）；室内系统修缮方面，室内装修11509.318㎡，涉及楼梯间与广场景观亭、室内墙面修复及加装电梯等，另含B/C栋停车区室内装修6868.95㎡，各项修缮性质以排查修缮、补充设计及原样修缮为主。
主要监理内容包括：包括但不限于上述建设规模及内容包含的施工内容等。
（二）服务内容
对项目建设的全部工作开展监理服务工作。
（三）服务要求
工程质量达到国家现行有关施工质量验收规范要求并验收合格。履行建设工程安全生产管理法定职责，无重大安全责任事故。根据重庆市住建委要求，本项目拟派：
  1.总监理工程师（1人）为投标人本单位在职人员，具备
房屋建筑工程专业监理工程师资格。到岗履职要求：承诺拟派总监理工程师中标后在本项目到岗履职，签订合同时拟派的总监理工程师必须与投标文件中的总监理工程师一致，并满足办理相关手续的要求。
提供：注册监理工程师证书（房屋建筑工程）、中级及以上职称、供应商为其缴纳的社保证明材料（2026年4月-2026年7月）扫描件并加盖供应商单位公章。
2.专业监理工程师 
投标人在中标后签订合同之前，按照有关行政部门的要求组建项目监理部，配置项目专业监理工程师，出具任命文件。任命 文件应当明确专业监理工程师的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知招标人。专业监理工程师应持有有关行政部门要求的证书，并提供投标人为其缴纳的养老保险证明材料。中标后不能满足该要求的，招标人可取消其中标资格；签订合同后不满足该要求的，招标人按合同相关条款要求投标人承担责任并上报有关行政部门；给招标人造成损失的，投标人依法承担赔偿责任或违约责任。 
提供：自行承诺
3. 监理员 
投标人在中标后签订合同之前，按照有关行政部门的要求组建项目监理部，配置项目监理员，出具任命文件。任命文件应当明确监理员的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知招标人。监理员应持有有关行政部门要求的证书，并提供投标人为其缴纳的养老保险证明材料。中标后不能满足该要求的，招标人可取消其中标资格；签订合同后不满足该要求的，按合同相关条款处罚 并上报有关行政部门；给招标人造成损失的，投标人依法承担赔偿责任或违约责任。 
提供：自行承诺



四、项目商务要求
（一）服务期限
工程开工至竣工验收合格，缺陷责任期要求：24个月。
（二）付款方式
工程完成总工程量的40%支付至监理费的30%，完成总工程量的80%支付至监理费的70%，项目通过完工验收，并提供相应金额增值税专用发票后支付至合同金额的100%，监理人提交相应金额增值税发票未提供发票的，委托人有权不支付任何费用。
（三）其他
1.成交承包商确定后，由采购人和成交单位按照相关规定和程序办理有关手续，签订合同。
2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
3.本项目不允许转包、挂靠。
4.本项目所涉及需提供的佐证材料和有关复印件，均需加盖公章。
五、资格审查及评标办法
（一）资格审查
符合“二、承包商资格要求”的所有要求。
评审办法
本项目采用经评审的综合评分法评审方法。
本项目采用综合评分法，具体如下：	

	序号
	评分因素
及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价
（30%）
	30分
	以所有满足资格性与符合性要求的供应商的有效投标报价的算术平均值，作为本项目评标基准价。
	高于最高限价为无效报价。

	2
	技术部分
（50%）
	监理范围、监理内容（10分）

	供应商提供的监理范围清晰，内容明确、完整等内容，方案内容及综合分析符合采购人需要。
优得8-10分，良得5-7分，一般得2-4分，差得1分，未提供得0分。
	

	
	
	监理机构设置和岗位职责（10分）

	供应商提供的监理机构配置完整，监理组织机构形式符合工程特点， 监理人员职责明确、职能划分和专业分工符合工程特点等内容，方案内容及综合分析符合采购人需要。
优得8-10分，良得5-7分，一般得2-4分，差得1分，未提供得0分。
	

	
	
	监理工作程序、方法和制度（10分）
	供应商提供的监理工作程序符合相关要求、方法和制度科学、齐全等内容，方案内容及综合分析符合采购人需要。
优得8-10分，良得5-7分，一般得2-4分，差得1分，未提供得0分。
	

	
	
	质量、进度、造价、安全、环保监理措施（10分）
	供应商提供的方案有明确的控制目标、监控措施体系完善、措施合理、有针对性，工作重点突出，监理程序、方法正确等内容，方案内容及综合分析符合采购人需要。
优得8-10分，良得5-7分，一般得2-4分，差得1分，未提供得0分。
	

	
	
	监理工作安全性的重点、难点分析（10分）

	供应商提供的方案有安全方面的重点、难点分析到位，措施得当，切实可行等内容，方案内容及综合分析符合采购人需要。
优得8-10分，良得5-7分，一般得2-4分，差得1分，未提供得0分。
	

	3
	商务部分（20%）
	公司荣誉
（6分）
	自2022年1月1日起至投标截止日止，获得过优质结构工程奖的，每提供1个得2分，本项最多得6分。
	提供荣誉证书扫描件并加盖供应商单位公章。

	
	
	业绩
（8分）
	自2022年1月1日起至投标截止日止（以合同签订时间为准），承担过房屋建筑工程监理业绩的，每提供1个得2分，本项最多得8分。
	提供合同扫描件并加盖供应商单位公章。

	
	
	（6分）
	总监理工程师具有正高级职称的，得6分；

	提供以上人员职称证扫描件，供应商为其缴纳的社保证明材料（2026年4月-2026年7月）扫描件并加盖供应商单位公章。


（三）出现下列情况之一的，应当取消其参与承包商比选资格：
1.不具备比选文件中规定的资格要求的；
2.报价超过比选文件中规定的最高限价的；
3.承包商串通投标的；
4.法律、法规规定的其他无效情形。
六、联系方式
采购人：重庆巴洲文化旅游产业集团有限公司
联系人：郭老师
电  话：023-62560016
地  址：重庆市巴南区浩立集团3楼
七、承包商提交响应文件
（一）承包商提供的响应文件需装入大袋中密封并加盖公章，并在封套上写明如下内容：
比选人名称：                         
比选申请人名称：   （全称并加盖单位法人章） 
（项目名称）比选响应文件
在2026年9 月3日9时30分（开标时间）前不得开启
（二）比选响应文件递交的时间为：比选当日现场递交。
（三）比选和开标地点：重庆市巴南区巴滨路6号
（四）开标时间：2026年9月3日9时30分（北京时间）
（五）逾期送达或者不按照比选文件要求密封的申请文件，应当拒收。
八、资格审查及评标办法
（一）评审人员和监督人员签到。
（二）现场收取投标文件（密封袋形式）。
（三）承包商法定代表人或授权人签到。
（四）对投标文件密封情况进行检查。
（五）对承包商法定代表人或授权人进行身份确认（核验身份证原件和代理人授权委托书、养老保险证明材料原件），若经核实上述材料与实际不符的，不得参与比选。
（六）承包商确认报价并签字。
（七）对承包商提供的比选文件进行资格审查和符合性审查。
（八）报告评审结果。
（九）评审结束。
注：在不违背相关法律法规规定的情况下，项目单位可根据项目实际情况对比选文件范本进行适当调整。


项目名称：巴南区龙洲水岸片区城市更新项目-本体修缮改造工程监理





响 应 文 件

  




承包商： 　　　　              　　（盖单位公章）


 年    月    日
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一、法定代表人（负责人）授权委托书（格式）

法定代表人（负责人）授权委托书
致：（项目单位名称）：
（法定代表人/负责人名称）是（承包商名称）的法定代表人/负责人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）电话代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签字负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                    法定代表人/负责人：
（签字或盖章）                  （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）
（承包商公章）
年   月   日






二、报价函
报价函
（比选人）：
我方收到                        （项目名称）的比选文件，经详细研究，决定参加该项目的比选。
1.愿意按照比选文件中的要求，提供本项目的服务，报价大写            小写          元。
2.我方现提交的响应文件为：响应文件纸质档  份。
3.我方承诺：本次比选的有效期为90天。
4.我方完全理解和接受贵方比选文件的规定和要求及评审办法。
5.在整个比选过程中，我方若有违规行为，接受相关法律法规给予的惩罚。
6.我方若中选，将按照比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

承包商名称（公章）：
年   月   日




三、资格文件
1、竞选人须具备建设行政主管部门颁发的有效的房屋建筑工程监理乙级及以上资质。（提供监理证书复印件并加盖供应商公章）。
2、具备有效的营业执照。
3、竞选人拟派的总监理工程师必须已在竞选人本单位注册并应具有 房屋建筑工程 专业 注册监理工程师资格，应为竞选人本单位人员。需提供拟派监理的证书及投标人为其缴纳的2026年4月至2026年7月的个人社保。
注：提供有效的复印件或扫描件并加盖单位公章。











四、诚信承诺书
项目名称：巴南区龙洲水岸片区城市更新项目-本体修缮改造工程监理
致：（比选人）：

（承包商名称）郑重声明，我公司具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，并随时接受项目单位的检查验证，符合比选文件要求的承包商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。
特此声明。


（承包商公章）
年   月   日



五、询比文件规定的其他资料




（结束）
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