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现对巴南区农村污水整治项目施工进行比选。欢迎符合条件的竞选人前来参加。本项目不集中组织现场踏勘，由竞选人自行踏勘。
一、比选内容
	项目内容
	最高限价要求
	资金来源

	巴南区农村污水整治项目施工
	竞选人报价下浮比例＜15% 或暂定竞选报价＞326.99 万元的，作无效竞选处理。
	财政资金

	备注：
	竞选人的竞选报价须在财政评审备案金额基础上下浮不少于15%，即各竞选人竞选报价下浮率区间为 15%～100%，对应竞选报价区间为 326.99万元～0万元（暂定基准金额为384.7万元，最终以区财政评审备案金额为基准）。
提示：竞选报价不得低于项目成本，低于成本的报价，评审委员会有权按无效竞选处理。


二、竞选人资格要求
（一）基本资格条件
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加本项目采购（比选）活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
注：1—6条由竞选人自行承诺，详见响应文件格式（四）。
（二）特定资格条件
1.竞选人须具备建设行政主管部门颁发的有效的市政公用工程施工总承包三级及以上资质。
2.具备有效的营业执照。
3.具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目的项目经理具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。
4.竞选人拟派的项目经理必须已在竞选人本单位注册并应具有市政工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，应为竞选人本单位人员。需提供拟派项目经理的建造师注册证书及竞选人为其缴纳的2026年4月至2026年9月的个人社保。
本项目不接受联合体比选。
注：提供有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证及安全生产考核合格证书、项目经理的身份证、建造师注册证、投标人为其缴纳的养老保险证明材料复印件或扫描件并加盖单位公章。
三、服务内容及要求
（一）项目概况
1.项目名称：巴南区农村污水整治项目施工
2.建设地点：巴南区。
3.建设规模及内容：
针对巴南区接龙镇柴坝、荷花、自力、新湾、关塘、青山村（3处）、新槐村，姜家镇槐园村，石龙镇中伦村，丰盛镇油房村，麻柳嘴镇赚宝村，石滩镇双寨村等14个农村生活污水集中处理设施进行技术改造，主要改造内容为设备更新、设备新增、结构修复、完善设施、污水系统新增感知设备、污水管网改造。其中设备更新6处，设备新增1处，结构修复10处、完善设施10处，新增感知设备11套。本项目可研批复总投资578.56万元，其中工程费用384.7万元。
（二）服务内容
按甲方提供的该项目建设范围对巴南区14个农村生活污水集中处理设施进行设备更新、设备新增、结构修复、完善设施、污水系统新增感知设备、污水管网改造。
（三）服务要求
工程符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，达到合格标准。国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准规定。
四、项目商务要求
（一）服务期限
施工工期12个月，缺陷责任期竣工验收合格后24个月。     
（二）响应文件报价及结算原则
1.房屋建筑工程、安装工程、市政基础设施工程、园林绿化工程、装饰工程、房屋修缮工程、仿古建筑工程、构筑物工程、管线迁改工程、排水管网设施养护维修工程
（1）清单：采用工程量清单计价，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及重庆市相关工程量清单计价规则执行。
（2）定额：按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）等重庆市2018定额系列及其相关配套文件相关规定执行。
（3）人工费：本工程人工单价参照且不高于比选文件发布当期重庆市建设工程造价总站主办的《重庆工程造价》公布的巴南区人工信息价。如果当期没有公布人工信息价，则参照前一季度公布的人工信息价结合市场行情自主测算后执行。 
（4）措施项目费（除安全文明施工费）：按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及相关规定执行。
（5）安全文明施工费：根据《重庆城乡建设委员会关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发〔2014〕25号）规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成，按渝建管〔2024〕38号《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》及相关规定执行。 
（6）规费：按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及相关规定执行。
（7）税金：按《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号），并结合《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及相关规定，暂按增值税一般税率计取，结算时按实结算。 
（8）结算原则:以(财评备案价+变更增减金额)*(1-中标下浮率)的原则进行结算。
（三）付款方式
1.本项目全面推行施工过程结算，按月计量支付。乙方应于每月【25】日前向甲方提交当月实际完成工程量报告及付款申请，经监理单位及甲方审核确认后，作为进度款支付依据。
2.甲方在收到财政部门拨付的对应进度款项后【15】个工作日内，向乙方支付当月审核确认完成工程价款的【80%】。
3.因财政部门资金审批、拨付流程导致甲方付款延期的，甲方应在收到乙方催款通知后【3】个工作日内书面告知乙方资金到位预计时间，乙方同意给予甲方合理的付款宽限期，宽限期内甲方不视为违约。
4.项目全部完工，经竣工验收合格并完成竣工备案手续后，甲方在收到财政部门拨付的对应款项后，向乙方支付至施工合同暂定总价的【80%】。
5.工程竣工验收合格且资料完善，经结算审核备案后，支付至审定金额的97%，留3%作为质保金（质保期2年），其余工程款全部付清。质保期满后无息退还质量保证金。
（四）其他
1.成交竞选人确定后，由采购人和成交单位按照相关规定和程序办理有关手续，签订合同。
2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
3.本项目不允许转包、挂靠。
4.本项目所涉及需提供的佐证材料和有关复印件，均需加盖公章。
[bookmark: _GoBack]5.比选代理服务费：中选人向比选代理机构缴纳比选代理服务费，本次比选代理服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文件“工程类”计取。计费基数以中选金额为准，中选人在领取中选通知书时一次性缴纳给比选代理机构。
五、资格审查及评标办法
（一）资格审查
符合“二、竞选人资格要求”的所有要求。
（2） 评审办法
本项目采用经评审的综合评分法评审方法。
本项目采用综合评分法，具体如下：	
1. 分值构成 （总分100分）：报价30分；技术部分60分；商务部分10分。
2. 评审基准价计算方法:所有通过初步评审合格的竞选人(比选人设有最高限价的，则总报价高于最高限价的除外)的总报价中去掉六分之一(不能整除的按:小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉)的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值即为总报价的评审基准价。在评审基准价计算完成后(除计算错误外)在后续的评审过程中不得再对其做出调整。以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。
3. 报价部分（30分）：所有通过初步评审合格的有效竞选文件的竞选总报价先得基础分值满分30分，在此基础上，竞选总报价与评审准基价相比，每增加1%扣0.5分，每减少1%扣0.25分，扣完为止。按插入法计算得分。未参与评审基准价计算的总报价，仍应参加计算相应分值。
4. 技术部分（60分）：提供方案，格式自拟。
（1）施工方案（30分）：根据施工方案中的施工方法、施工设备、项目管理机构配备、劳动力计划，确保工程质量、工期、安全和文明施工的技术、组织措施、施工总进度计划、施工平面布置图，对施工现场周围环境污染的保护措施等进行评分。方案翔实、具体、可行得21—30分；方案较翔实、具体、可行得11—20分；方案不够翔实、具体，但具有一定可行性得1—10分；方案不具可行性、简单马虎或未提供得0分。
（2）质量管理体系（10分）：质量管理体系是否健全有效，硬性措施是否切实可行，限期工程的赶工措施是否可行。保证措施具有针对性，材料的质量保证措施满足询比文件及图纸所要求的工程质量要求。方案翔实、具体、可行得8—10分；方案较翔实、具体、可行得4—7分；方案不够翔实、具体，但具有一定可行性得1—3分；方案不具可行性、简单马虎或未提供得0分。
（3）安全管理体系（10分）：安全管理体系健全有效，施工安全专项方案及安全管理保证措施具有针对性、文明施工和防止扰民措施是否得当等。方案翔实、具体、可行得8—10分；方案较翔实、具体、可行得4—7分；方案不够翔实、具体，但具有一定可行性得1—3分；方案不具可行性、简单马虎或未提供得0分。
（4）施工进度（10分）：进度安排满足项目进度要求，关键线路进度安排可行、合理，实现进度安排的保证措施可行，工期安排合理可行，在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面发挥很强作用得8—10分；发挥作用较好得4—7分；发挥作用一般得1—3分；进度安排欠妥，措施不力得0分。
5.  商务部分（10分）：交（竣）工时间为2022年1月1日起至投标截止之日止独立完成过类似工程业绩。每提供一个可得5分，最多得10分。提供有效证明材料。
（三）出现下列情况之一的，应当取消其参与竞选人比选资格：
1.不具备比选文件中规定的资格要求的；
2.报价超过比选文件中规定的最高限价的；
3.竞选人串通投标的；
4.法律法规规定的其他无效情形。
六、联系方式
比选人：重庆巴洲大健康产业发展集团有限公司
地　址：重庆市巴南区龙洲大道265号附1号
联系人：牟老师
联系电话：023-66238079    

比选代理机构：西恒工程咨询集团有限公司
地址：重庆市两江新区黄山大道中段70号两江星界2栋9楼
联系人：兰亚平、毕涛
联系电话：023-67767200、18580786120


（一）竞选人提供的响应文件需装入大袋中密封并加盖公章，并在封套上写明如下内容：
比选人名称：                         
竞选人名称：   （全称并加盖单位公章） 
（项目名称）比选响应文件
在2026年 10 月10日9时 00 分（开标时间）前不得开启

（二）比选响应文件递交的时间为：2026年 10 月10日09时 00 分（北京时间）至2026年 10 月10日09时 30 分（北京时间）
（三）比选和开标地点：重庆巴洲荟创中心4楼农业公司会议室
    （四）开标时间：2026年 10 月10日9时 30 分（北京时间）
（五）逾期送达或者不按照比选文件要求密封的申请文件，应当拒收。
八、比选程序
（一）评审人员和监督人员签到。
（二）现场收取投标文件（密封袋形式）。
（三）竞选人法定代表人或授权人签到。
（四）对投标文件密封情况进行检查。
（五）对竞选人法定代表人或授权人进行身份确认（核验身份证原件和代理人授权委托书、养老保险证明材料原件），若经核实上述材料与实际不符的，不得参与比选。
（六）竞选人确认报价并签字。
（七）对竞选人提供的比选文件进行资格审查和符合性审查。
（八）报告评审结果。
（九）评审结束。
注：在不违背相关法律法规规定的情况下，项目单位可根据项目实际情况对比选文件范本进行适当调整。


附件                    

响应文件（格式）



项目名称： 




响 应 文 件

  



竞选人： 　　　　              　　（盖单位公章）


 年    月    日
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一、法定代表人（负责人）授权委托书（格式）

法定代表人（负责人）授权委托书
致：（项目单位名称）：
（法定代表人/负责人名称及身份证号）是（竞选人名称）的法定代表人/负责人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）电话代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签字负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。


被授权人：                    法定代表人/负责人：
（签字或盖章）                  （签字或盖章）


（附：被授权人身份证正反面复印件）


（竞选人公章）
年   月   日


二、报价函
报价函
（项目单位名称）：                     
我方收到                        （项目名称）的比选文件，经详细研究，决定参加该项目的比选。
1.愿意按照比选采购文件中的要求，提供本项目的施工服务，竞选报价下浮比例为       %，（暂定基准金额为384.7万元，最终以区财政评审备案金额为基准）。暂定竞选总报价        为       元。
2.我方现提交的响应文件为：响应文件纸质档 2 份。
3.我方承诺：本次比选的有效期为90天。
4.我方完全理解和接受贵方比选文件的规定和要求及评审办法。
5.在整个比选过程中，我方若有违规行为，接受相关法律法规给予的惩罚。
6.我方若中选，将按照比选结果签订合同，并严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

竞选人名称（公章）：
年   月   日





三、资格文件
（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件。
（2） 组织机构代码证复印件。
（3） 税务登记证（副本）原件扫描件。
竞选人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以竞选人所提供的法人营业执照（副本）原件扫描件为准。
（四）特定资格条件证书或证明文件：（自行补充）
















四、诚信承诺书
项目名称：

致：（项目单位）：

（竞选人名称）郑重声明，我公司具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本项目采购（比选）活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”中，并随时接受项目单位的检查验证，符合比选文件要求的竞选人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。
特此声明。


（竞选人公章）
年   月   日




五、询比文件规定的其他资料





（结束）

