巴南区限额以下工程建设项目比选文件

- 项 目 名 称：巴南区木洞镇中坝岛段消落区生态修复工程设计

采   购  人：重庆巴洲大健康产业发展集团有限公司

2026年9月

- 现对巴南区木洞镇中坝岛段消落区生态修复工程设计进行比选。欢迎符合条件的承包商前来参加。

一、比选内容

| 项目内容 | 最高限价 （万元） | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巴南区木洞镇中坝岛段消落区生态修复工程设计 | 54.46 | 三峡后续专项资金 |  |

二、承包商资格要求

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.成立三年以上的，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

注：1-6条由承包商自行承诺，详见响应文件格式（四）。

（二）资格条件

1.供应商须具备建设行政主管部门颁发的有效的水利行业乙级及以上资质。

注：提供有效的资质证书副本复印件或扫描件并加盖单位公章

2.具备有效的营业执照。

3.竞选人拟派的项目负责人必须具备中级及以上水利类专业技术职称且为本单位人员。需提供拟派项目负责人的职称证书及投标人为其缴纳近3个月个人社保。

三、服务内容及要求

（一）项目概况

（1）项目名称：巴南区木洞镇中坝岛段消落区生态修复工程设计

建设地点：重庆市巴南区木洞镇中坝岛

建设规模及内容：本项目建设内容包括消落带生态护岸治理工程、滩涂修复工程和林地保育工程，其中：

①消落带生态护岸治理工程：包括生态护岸工程、巡护配套工程两类；生态护岸工程总长2727m，其中生态连锁砌块护岸1742m，浆砌石护岸985m；巡护配套工程涉及7050.5m巡护道路及21160m2巡护平台，其中中坝岛片区规划巡护道路4997m、七处巡护平台及下河步道6151m2。场镇片区规划巡护道路2053.5m、巡护平台及下河步道15009m2。

②滩涂修复工程：包括生态湿地修复、消落带生态修复两类，其中生态湿地修复位于中坝岛片区，规划面积14150m2，消落带生态修复位于中坝岛片区和场镇片区，总面积约38380m2，其中中坝岛片区规划面积10620m2，场镇片区规划面积27760m2。

③林地保育工程：主要为构建滨湖缓冲带6900m2。。

（二）服务内容

负责以上建设内容的初设（概算）、施工图设计、图纸报审、方案评审、修改完善、答疑配合及后续相关全部配套服。

（三）服务要求

各项技术标准应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求。国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准规定。

四、项目商务要求

（一）服务期限

合同签订后90个日历日。

（二）付款方式

资金经审批部门审核通过后予以支付，按以下节点支付：据实结算，初步设计通过审查批复并提交成果后支付至合同价的30%，施工图经审查合格并提交成果后支付至合同价的90%，本项目竣工验收完成后10个工作日内付清余款。

- 结算原则

- 包干价。

（四）其他

1.成交承包商确定后，由采购人和成交单位按照相关规定和程序办理有关手续，签订合同。

2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

3.本项目不允许转包、挂靠。

4.本项目所涉及需提供的佐证材料和有关复印件，均需加盖公章。

五、资格审查及评标办法

（一）资格审查

符合“二、承包商资格要求”的所有要求。

- 评审办法

本项目采用经评审的综合评分法评审方法。

本项目采用综合评分法，具体如下：

1.分值构成（总分100分）：报价10分；技术部分60分；商务部分30分。

2.报价（10分）：有效的报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分＝（评标基准价/报价）×价格权重×100。（按四舍五入法保留两位小数）。

3.技术部分（60分）

（1）设计方案思路清晰、内容详细全面、有针对性、有创新、全面系统，切实可靠;评委根据阐述情况酌情得0-30分。优评30-20分、良评20-10（不含）分、差评0-10（不含）分。

（2）对本项目的理解、阐述自身优势、承担本项目的有利条件;评委根据阐述情况酌情得0-5分。优评5-3分、良评3-1（不含）分、差评0-1（不含）分。

（3）项目进度计划及保障措施(提供详细设计计划，需综合分析各种影响项目进度的因素并提出解决思路及措施);评委根据阐述情况酌情得0-5分。优评5-3分、良评3-1（不含）分、差评0-1（不含）分。

（4）项目成本控制思路、技术措施及相关技术指标;评委根据阐述情况酌情得0-5分。优评5-3分、良评3-1（不含）分、差评0-1（不含）分。

（5）项目设计质量保障体系及技术措施;评委根据阐述情况酌情得0-5分。优评5-3分、良评3-1（不含）分、差评0-1（不含）分。

（6）对本项目的服务承诺、工作协调于配合承诺、其他优惠条件与说明及合理化建议等;评委根据阐述情况酌情得0-5分。优评5-3分、良评3-1（不含）分、差评0-1（不含）分。

（7）人员配置，拟派项目组人员专业齐全，配备合理，评委根据阐述情况酌情得0-5分。优评5-3分、良评3-1（不含）分、差评0-1（不含）分。

4、商务部分（30分）

（1）人员配置（18分）

①供应商拟派的项目负责人具备高级及以上水利类专业技术职称的得4分，具有注册土木工程师（水利水电工程）水工结构执业资格并已在供应商单位注册的加4分，本项最多得8分。

②供应商拟派的设计负责人具备中级水利类专业技术职称的得2分，具有高级及以上水利类专业技术职称的得4分，本项最多得4分。

③拟投入本项目技术人员：每有1人具有水利类中级及以上职称的得2分，本项最高得6分。

注：以上人员不得重复，须提供证书复印件并加盖供应商签章及供应商为其缴纳近3个月个人社保证明。

（2）业绩要求（12分）

2023年1月1日以来，供应商每提供一个类似设计业绩得4分，本项最多得12分。

注：（1）类似业绩指农村饮水工程或供水管网工程；(2）业绩证明资料为:合同协议书(包含但不限于合同首页、合同签字页)的扫描件，且均需加盖供应商公章。业绩证明时间:以合同签订时间为准。

（三）出现下列情况之一的，应当取消其参与承包商比选资格：

1.不具备比选文件中规定的资格要求的；

2.报价超过比选文件中规定的最高限价的；

3.承包商串通投标的；

4.法律、法规规定的其他无效情形。

六、联系方式

采购人：重庆巴洲大健康产业发展集团有限公司

联系人：陈老师

电  话：023-66238079

地  址：重庆市巴南区龙洲大道265号

七、承包商提交响应文件

（一）承包商提供的响应文件需装入大袋中密封并加盖公章，并在封套上写明如下内容：

比选人名称：

比选申请人名称：   （全称并加盖单位法人章）

（项目名称）比选响应文件

在2026年 9月21日9时30分（开标时间）前不得开启。

（二）比选响应文件递交的时间为：比选当日现场递交。

（三）比选和开标地点：重庆市巴南区龙洲大道265号

（四）开标时间：2026年9月21日9时30分（北京时间）

（五）逾期送达或者不按照比选文件要求密封的申请文件，应当拒收。

八、比选程序

（一）评审人员和监督人员签到。

（二）现场收取投标文件（密封袋形式）。

（三）承包商法定代表人或授权人签到。

（四）对投标文件密封情况进行检查。

（五）对承包商法定代表人或授权人进行身份确认（核验身份证原件和代理人授权委托书、养老保险证明材料原件），若经核实上述材料与实际不符的，不得参与比选。

（六）承包商确认报价并签字。

（七）对承包商提供的比选文件进行资格审查和符合性审查。

（八）报告评审结果。

（九）评审结束。

注：在不违背相关法律法规规定的情况下，项目单位可根据项目实际情况对比选文件范本进行适当调整。

附件

响应文件（格式）

项目名称：

响 应 文 件

承包商： 　　　　              　　（盖单位公章）

年    月    日

目  录

一、法定代表人授权委托书（格式）

二、报价函

三、资格文件

四、诚信承诺书

五、比选文件规定的其他资料

# 一、法定代表人（负责人）授权委托书（格式）

法定代表人（负责人）授权委托书

致：（项目单位名称）：

（法定代表人/负责人名称）是（承包商名称）的法定代表人/负责人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）电话代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                    法定代表人/负责人：

（签字或盖章）                  （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（承包商公章）

年   月   日

# 二、报价函

# 报价函

（比选人）：

我方收到                        （项目名称）的比选文件，经详细研究，决定参加该项目的比选。

- 愿意按照比选文件中的要求，提供本项目的服务

报价为         元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件纸质档  份。

3.我方承诺：本次比选的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方比选文件的规定和要求及评审办法。

5.在整个比选过程中，我方若有违规行为，接受相关法律法规给予的惩罚。

6.我方若中选，将按照比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

承包商名称（公章）：

年   月   日

# 三、资格文件

1、竞选人须具备建设行政主管部门颁发的有效的水利行业乙级及以上资质。

2、具备有效的营业执照。

3、竞选人拟派的项目负责人必须具备中级及以上水利类专业技术职称且为本单位人员。需提供拟派项目负责人的职称证书及投标人为其缴纳近3个月个人社保。

四、诚信承诺书

项目名称：

致：（比选人）：

（承包商名称）郑重声明，我公司具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，并随时接受项目单位的检查验证，符合比选文件要求的承包商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（承包商公章）

年   月   日

### 五、询比文件规定的其他资料

（结束）